附件

上海市水产研究所长三角水产种质资源保育中心建设项目投资调整明细表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 批复情况 |  |  | 调整情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） | 数量 | 单价（元） | 合计 （万元） |
| 一 | 基础设施建设 |  |  |  | 3904.71 |  |  | 3884.02 |
| (一) | 原(良)种保种区 |  |  |  | 585.40 |  |  | 551.12 |
| # 1 | # 池塘清淤 | # m³ | # 21577 | # 20 | # 43.15 | # 13557.86 | # 20 | # 27.11 |
| # 2 | # 塘埂挖除 | # m³ | # 15200 | # 15 | # 22.8 | # 7309 | # 15 | # 10.96 |
| # 3 | # 回填土方 | # m³ | # 47810 | # 33 | # 157.77 | # 58173.10 | # 33 | # 191.97 |
| # 4 | # 护坡 | # m² | # 14200 | # 165 | # 234.3 | # 12896 | # 165 | # 212.78 |
| # 5 | # 池塘台阶 | # 座 | # 34 | # 3000 | # 10.2 | # 28 | # 3000 | # 8.40 |
| # 6 | # 智能监测养殖设备 | # 套 | # 1 | # 1171800 | # 117.18 | # 1 | # 999036 | # 99.90 |
| (二) | 原(良)种越冬区 |  |  |  | 968.96 |  |  | 919.54 |
| # 1 | # 池塘温室大棚 | # m² | # 7168 | # 581.58 | # 416.87 | # 7168 | # 545.88 | # 391.28 |
| # 2 | # 池塘温室大棚 | # m² | # 6720 | # 583.34 | # 392 | # 6720 | # 547.88 | # 368.17 |
| # 3 | # 智能控制设备 | # 套 | # 1 | # 435900 | # 43.59 | # 1 | # 435900 | # 43.59 |
| # 4 | # 土方挖填方 | # m³ | # 8470 | # 30 | # 25.41 | # 8470 | # 30 | # 25.41 |
| # 5 | # 护坡 | # m² | # 5230 | # 165 | # 86.29 | # 5230 | # 165 | # 86.29 |
| # 6 | # 池塘台阶 | # 座 | # 16 | # 3000 | # 4.8 | # 16 | # 3000 | # 4.80 |
| (三) | 原(良)种育繁区 |  |  |  | 1903.35 |  |  | 1989.96 |
| # 1 | # 温室大棚 | # m² | # 11088 | # 588.4 | # 652.41 | # 11088 | # 588.40 | # 652.41 |
| # 2 | # 1m直径孵化系统 | # 套 | # 1 | # 319700 | # 31.97 | # 1 | # 319700 | # 31.97 |
| # 3 | # 2m直径水花苗种培育系统 | # 套 | # 2 | # 445850 | # 89.17 | # 2 | # 445850 | # 89.17 |
| # 4 | # 4m直径大规格苗种保育系统 | # 套 | # 3 | # 1010833 | # 303.24 | # 3 | # 1010833 | # 303.24 |
| # 5 | # 8m土著鱼成鱼保种系统 | # 套 | # 3 | # 1235333 | # 370.59 | # 3 | # 1235333 | # 370.59 |
| # 6 | # 场地基础平整 | # m² | # 12298 | # 110 | # 135.27 | # 12298 | # 173.44 | # 213.29 |
| # 7 | # 土方回填 | # m³ | # 4670 | # 75 | # 35.02 | # 5548 | # 75 | # 41.61 |
| # 8 | # 圆桶净化区 | # 亩 | # 4.9 | # 200000 | # 98 | # 5 | # 200000 | # 100.00 |
| # 9 | # 温室数字化智慧管控系统 | # 套 | # 1 | # 306200 | # 30.62 | # 1 | # 306200 | # 30.62 |
| # 10 | # 20m³罐体及其管道 | # 套 | # 1 | # 270000 | # 27.00 | # 1 | # 270000 | # 27.00 |
| # 11 | # 水质监测及鱼病管控设备 | # 套 | # 1 | # 1300600 | # 130.06 | # 1 | # 1300600 | # 130.06 |
| (四) | 生态湿地 |  |  |  | 175.00 |  |  | 151.40 |
| # 1 | # 生态过滤渠 | # m | # 500 | # 150 | # 7.5 | # 28 | # 150 | # 0.42 |
| # 2 | # 前端生态湿地 | # 亩 | # 10 | # 44667 | # 43.77 | # 2.26 | # 44667 | # 10.09 |
| # 3 | # 尾水回用池 | # 亩 | # 3 | # 44667 | # 13.4 | # 0.90 | # 44667 | # 4.02 |
| # 4 | # 生态塘(土著鱼类驯养) | # 亩 | # 10 | # 44667 | # 44.66 | # 17.06 | # 44667 | # 76.20 |
| # 5 | # 漂浮槽 | # m² | # 836 | # 500 | # 41.8 | # 736 | # 500 | # 36.80 |
| # 6 | # 2m养殖浮筒 | # 个 | # 16 | # 4500 | # 7.2 | # 16 | # 4500 | # 7.20 |
| # 7 | # 水质在线监测设备 | # 套 | # 1 | # 166700 | # 16.67 | # 1 | # 166700 | # 16.67 |
| (五) | 中央集成控制区 |  |  |  | 187.00 |  |  | 187.00 |
| # 1 | # 改造中央集成控制室和实验室 | # m² | # 668 | # 2500 | # 167 | # 668 | # 2500 | # 167.00 |
| # 2 | # 数字化展示设备 | # 套 | # 1 | # 200000 | # 20 | # 1 | # 200000 | # 20.00 |
| (六) | 全区 |  |  |  | 85.00 |  |  | 85.00 |
| # 1 | # 全区视频监控 | # 套 | # 1 | # 350000 | # 35 | # 1 | # 350000 | # 35.00 |
| # 2 | # 数字化管控系统 | # 套 | # 1 | # 500000 | # 50 | # 1 | # 500000 | # 50.00 |
| 二 | 辅助设施 |  |  |  | 712.25 |  |  | 732.16 |
| (一) | 进排水系统 |  |  |  | 330.78 |  |  | 350.69 |
| # 1 | # 泵站 | # 座 | # 3 | # 120000 | # 36.00 | # 3 | # 120000 | # 36.00 |
| # 2 | # 源水调节池 | # 亩 | # 6 | # 80000 | # 44.80 | # 6 | # 80000 | # 48.00 |
| # 3 | # DN600进水管道 | # m | # 1060 | # 900 | # 95.40 | # 1018 | # 900 | # 91.62 |
| # 4 | # De315进水管道 | # m | # 60 | # 485 | # 2.91 | # 142 | # 485 | # 6.88 |
| # 5 | # 给水口 | # 组 | # 25 | # 2500 | # 6.25 | # 27 | # 2500 | # 6.75 |
| # 6 | # DN600排水管道 | # m | # 945 | # 560 | # 52.92 | # 1140 | # 560 | # 63.84 |
| # 7 | # 排水口 | # 座 | # 25 | # 12000 | # 30.00 | # 23 | # 12000 | # 27.60 |
| # 8 | # 智能进排管控系统 | # 套 | # 25 | # 25000 | # 62.50 | # 28 | # 25000 | # 70.00 |
| (二) | 电力系统改造 |  |  |  | 115.00 |  |  | 115.00 |
| # 1 | # 电力系统 | # 套 | # 1 | # 700000 | # 70.00 | # 1 | # 700000 | # 70.00 |
| # 2 | # 电控制柜 | # 套 | # 6 | # 20000 | # 12.00 | # 6 | # 20000 | # 12.00 |
| # 3 | # 发电机 | # 套 | # 1 | # 180000 | # 18.00 | # 1 | # 180000 | # 18.00 |
| # 4 | # 低压分路控制柜 | # 套 | # 1 | # 150000 | # 15.00 | # 1 | # 150000 | # 15.00 |
| (三) | 道路与绿化 |  |  |  | 254.26 |  |  | 254.26 |
| # 1 | # 5m沥青道路 | # m² | # 2900 | # 300 | # 87.00 | # 2900 | # 300 | # 87.00 |
| # 2 | # 5m沥青道路 | # m³ | # 8700 | # 33 | # 28.71 | # 8700 | # 33 | # 28.71 |
| # 3 | # 5m混凝土道路 | # m² | # 750 | # 260 | # 19.50 | # 750 | # 260 | # 19.50 |
| # 4 | # 3m混凝土道路 | # m² | # 3300 | # 260 | # 85.80 | # 3300 | # 260 | # 85.80 |
| # 5 | # 绿化带 | # m² | # 5542 | # 60 | # 33.25 | # 5542 | # 60 | # 33.25 |
| (四) | 围栏 |  |  |  | 12.21 |  |  | 12.21 |
| # 1 | # 围栏 | # m | # 555 | # 220 | # 12.21 | # 555 | # 220 | # 12.21 |
| 三 | 二类费用 |  |  |  | 334.80 |  |  | 334.80 |
| 1 | 前期工作咨询费 | 项 | 1 | 88000 | 8.80 | 1 | 88000 | 8.80 |
| 2 | 项目管理费 | 项 | 1 | 300000 | 30.00 | 1 | 300000 | 30.00 |
| 3 | 工程设计费 | 项 | 1 | 870000 | 87.00 | 1 | 870000 | 87.00 |
| 4 | 勘察费用 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 |
| 5 | 预算编制费 | 项 | 1 | 80000 | 8.00 | 1 | 80000 | 8.00 |
| 6 | 招标代理费 | 项 | 1 | 250000 | 25.00 | 1 | 250000 | 25.00 |
| 7 | 财务监理 | 项 | 1 | 260000 | 26.00 | 1 | 260000 | 26.00 |
| 8 | 工程监理费 | 项 | 1 | 900000 | 90.00 | 1 | 900000 | 90.00 |
| 9 | 审价费 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 |
| 10 | 审计费 | 项 | 1 | 200000 | 20.00 | 1 | 200000 | 20.00 |
|  | 总投资 |  |  |  | 4951.76 |  |  | 4950.98 |