## Slide 1
闵行区教育系统直管学校校舍修缮（专项资金类）实施流程图
一、专项修缮项目计划与审批
二、项目前期及实施
2、管理中心组织现场踏勘、初审形成初稿；组织各方论证形成报送稿；局办会、“三重一大”审议形成最终稿
1、项目申报（学校委托设计编制校舍修缮计划包括设计方案及估算）
3、项目上报主管部门审批
5、工程招投标（清单编制、招投标）
4、施工图纸设计
7、暑期施工阶段
三、验收、结算、付款、评价
6、施工许可证及施工准备
10、资金拨付
9、结算、审价
11、履约评价及结果运用
8、竣工预验收、正式验收
附件1

## Slide 2
闵行区教育系统镇管学校校舍修缮（专项资金类）实施流程图
一、专项修缮项目计划与审批
二、项目前期及实施
3、管理中心组织现场踏勘、初审形成初稿；组织各方论证形成报送稿
1、项目申报（学校委托设计编制校舍修缮计划，包括设计方案及估算）
4、项目上报主管部门审批
6、工程招投标（清单编制、招投标）
5、施工图纸设计
8、暑期施工阶段（每两周报送进度）
三、验收、结算、付款、评价
7、施工许可证及施工准备
11、资金拨付
10、结算、审价
12、履约评价及结果运用
9、竣工验收
2、镇教委审核后报局管理中心（包括设计方案及估算）
附件2